Resumen Ejecutivo

Proyecto Mantenimiento Predictivo en la Industria

El proyecto propone el desarrollo e implementación de un sistema de mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, orientado a anticipar fallas en equipos industriales críticos, particularmente en contextos de alta exigencia como la minería. La iniciativa responde a la necesidad de reducir detenciones no planificadas, optimizar la gestión de activos y mejorar la seguridad operativa.

La solución contempla el uso de técnicas de machine learning para analizar datos provenientes de sensores, permitiendo detectar patrones anómalos y predecir fallos antes de que ocurran. Esto se traduce en una disminución de costos operacionales, aumento de la disponibilidad de equipos y una mejora en la toma de decisiones basada en datos.

El proyecto tiene un impacto significativo a nivel:

- Económico: reducción de pérdidas por inactividad.

- Operacional: optimización del mantenimiento.

- Social: mayor seguridad para los trabajadores.

- Tecnológico: incorporación de capacidades de Industria 4.0.

Se desarrollará mediante un enfoque aplicado, integrando diseño, desarrollo, validación y pruebas, con proyección de implementación en entornos reales.

Química Latinoamericana S.A: empresa del sector de asfaltos donde se integrará el modelo de mantenimiento predictivo basado en IA. La empresa aperturó sus puertas para conocer su estado actual de funcionamiento y procesos de trabajo, permitiendo identificar maquinaria crítica utilizada en líneas productivas de entornos industriales, lo que facilitó la definición de la problemática y la conexión entre literatura y entorno real. Una vez se inicie la ejecución del proyecto, Química Latinoamericana S.A. facilitará la recopilación de datos pertinentes al funcionamiento actual de cada uno de sus equipos, definiendo en conjunto las maquinarias de funcionamiento continuo o semicontinuo que formarán parte del proyecto y en las cuales se implementará el modelo predictivo. Además, la empresa facilitará espacios de trabajo con sus trabajadores, entre jefes de mantenimiento, técnicos mecánicos, supervisores y operarios, quienes pueden aportar información clara y relevante con respectos a los procesos sujetos a evaluación. Finalmente, una vez validada la propuesta, la empresa evaluará su impacto e implementación en sus distintos procesos productivos.

Etapas del proyecto

| Etapa | Nombre de la Etapa | Inicio | Término | Visitas | Objetivo Principal | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento y definición del problema | 04/05 | 05/06 | 2 | Identificar necesidades, variables críticas y alcance del sistema | Documento de requerimientos, definición de variables y fuentes de datos |
| 2 | Diseño de la solución y arquitectura | 08/06 | 10/07 | 2 | Diseñar la arquitectura del sistema y pipeline de datos, seleccionar técnicas de IA | Diagrama de arquitectura, diseño del modelo conceptual |
| 3 | Desarrollo del modelo predictivo | 13/07 | 28/08 | 1 | Entrenar y validar modelos de machine learning para predicción de fallas | Modelo entrenado, métricas de evaluación |
| 4 | Implementación y prototipo funcional | 03/08 | 09/10 | 2 | Integrar el modelo en una plataforma funcional y realizar pruebas técnicas | Prototipo funcional, sistema integrado |
| 5 | Validación, resultados y cierre | 12/10 | 06/11 | 1 | Validar el sistema, ajustar resultados y documentar el proyecto | Informe final, resultados de validación, recomendaciones |

Estructuración de Etapas del Proyecto

Etapa 1: Levantamiento y definición del problema

📅 Inicio: 04/05
📅 Término: 05/06

Objetivos:

- Identificar necesidades del sistema de mantenimiento

- Levantar variables críticas (sensores, fallas, condiciones)

- Definir alcance técnico del proyecto

Entregables:

- Documento de requerimientos

- Definición de variables y fuentes de datos

Etapa 2: Diseño de la solución y arquitectura

📅 Inicio: 08/06
📅 Término: 10/07

Objetivos:

- Diseñar arquitectura del sistema (IoT + IA)

- Definir pipeline de datos

- Seleccionar técnicas de machine learning

Entregables:

- Diagrama de arquitectura

- Diseño del modelo conceptual

Etapa 3: Desarrollo del modelo predictivo

📅 Inicio: 13/07
📅 Término: 28/08

Objetivos:

- Preprocesamiento de datos

- Entrenamiento de modelos predictivos

- Evaluación inicial de desempeño

Entregables:

- Modelo entrenado

- Métricas de evaluación (accuracy, error, etc.)

Etapa 4: Implementación y prototipo funcional

📅 Inicio: 03/08
📅 Término: 09/10

Objetivos:

- Integrar modelo en plataforma

- Desarrollar interfaz (dashboard o sistema)

- Pruebas técnicas

Entregables:

- Prototipo funcional

- Sistema integrado (datos + modelo)

Etapa 5: Validación, resultados y cierre

📅 Inicio: 12/10
📅 Término: 06/11

Objetivos:

- Validación del sistema en entorno simulado o real

- Ajustes finales

- Documentación del proyecto

Entregables:

- Informe final

- Resultados de validación

- Recomendaciones de implementación

Finalmente, el proyecto se articula de manera directa con el currículum de las carreras de Informática y Redes, integrando competencias clave en áreas emergentes como Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA) y tecnologías 5G. Esta vinculación permite que los estudiantes participen en un entorno de aprendizaje aplicado, donde pueden desarrollar habilidades en adquisición y procesamiento de datos, modelamiento predictivo y conectividad avanzada, en concordancia con los desafíos de la Industria 4.0. Asimismo, la incorporación de estas tecnologías en el proceso formativo fortalece el perfil de egreso, contribuyendo significativamente al desarrollo de competencias altamente demandadas por el sector productivo y, en consecuencia, a la mejora de la empleabilidad de los estudiantes en contextos laborales altamente tecnificados y en constante evolución.