|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Según la carta Gantt vamos bien en los plazos generales. Lo que más ha ayudado al avance es tener la arquitectura clara desde el inicio. La principal dificultad ha sido la demora en recibir las respuestas técnicas y los datos reales por parte de la empresa, lo que nos obligó a estructurar el trabajo con datos simulados para no retrasarnos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Lo enfrentamos diseñando una base de datos flexible en PostgreSQL y dejando listos los scripts de ingesta. Así, mientras esperamos los datos definitivos de la planta, trabajamos con datos de prueba basados en las variables que vimos en la visita al molino. Cuando la empresa nos entregue el formato final, solo tendremos que ajustar la ingesta sin rehacer toda la base.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo de forma positiva. Destaco la capacidad de adaptación que hemos tenido como equipo para no quedarnos estancados ante la falta de respuesta de la empresa. Como mejora, podría dedicar más tiempo a documentar en detalle cada ajuste técnico que se le hace a la base de datos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es qué tan limpios vendrán los datos históricos o de los sensores cuando la empresa los entregue, y si la estructura que armamos requerirá rehacer el trabajo realizado. Al docente le preguntaría: ¿Hasta qué punto es viable validar el MVP con datos simulados y pruebas de estrés si la empresa tarda más de lo previsto en darnos acceso a sus datos reales?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario redistribuir. La asignación inicial ha funcionado bien: cada uno tiene claro su ámbito (base de datos, modelo y frontend) y nos apoyamos cuando alguno tiene un cuello de botella. Las tareas siguen acordes a lo planificado en la Fase 1.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido muy bueno y coordinado. Como ya nos conocemos y hemos trabajado juntos en otros proyectos, la confianza y la división de tareas se dan de forma muy natural. Destaco el compromiso de todos para sacar adelante el proyecto y la proactividad. Para mejorar, podríamos hacer un poco más formales los registros y la comunicación del día a día del proyecto.